三、關於經營管理者：

(一)確保財務永續：

- 燃氣採購部分

- 因目前全台天然氣相關之卸、輸、儲設施皆屬中油公司擁有，且其為國內唯一天然氣供應商，本公司發電用所需天然氣皆由中油公司供應。

- 採購價格均依中油公司公告之天然氣電業用戶牌價計價，因牌價已受管制，故已具管控採購成本之效果。為進一步節省相關燃料支出，持續透過顧問公司提供之天然氣市場報告，蒐集亞太地區LNG市場現貨採購及成交價格等市場資訊，掌握國際供需狀況與價格走勢。

- 長期而言，本公司已規劃自建LNG接收站並自行進口LNG，直接掌握天然氣採購成本。

- 燃煤採購部分

本公司燃煤採購策略以長約為主，現貨為輔，長約數量有±20％的買方選擇權，可視市場的變化機動調整長約與現貨採購比例，以抑低燃煤採購支出。此外，配合市場變化，選擇對採購成本有利之時機進場，分散價格風險，並積極邀請新供應商參與燃煤標案，持續抑低燃煤採購支出。

- 合理管控資本支出

- 逐年檢討全公司資本支出規模及資源分配優先順序。

- 落實工程預算節約措施：每年6月及12月清查標餘款及施工期間利息剩餘數，即時公告一般建築及設備計畫節餘款情形。截至114年底止，專案計畫標餘款收回511億元；專案計畫施工期間利息剩餘數收回44億元。

- 爭取電價合理反映經營成本

- 經濟部已依電業法訂定公用售電業電價費率計算公式與調整機制，並於106年11月6日完成公告程序，依其規定，電價每年檢討2次，原則每年4月及10月檢討調整電價，並由經濟部召開電價費率審議會，審定電價費率及其調幅。

- 審議會考量電價仍須適度反映成本，且本公司鉅額虧損的情形下，為兼顧反映成本與減少物價波動，以影響最低的方式調整電價，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，故114年10月決議產業電價不調整，民生電價微調，平均調幅0.71％，調整後平均電價3.7823元/度。

- 提升材料採購績效

114年度材料採購減價金額達258.81億元，減價比為22.70％，達年度目標17％，另集中採購比為57.69％，亦達年度目標47％，期透過該二項關鍵性指標之管控及確保材料品質條件下，降低採購成本，提升材料採購效率，持續創造獲利。

- 妥適儲備材料庫存

為因應發電機組裝置容量成長、確保電網韌性及因應災變之緊急搶修，需維持妥適庫存，為強化庫存管理，對於電網常用之大項材料(公司級材料)透過ERP系統及AI需求預估功能，以集中採購方式訂購，提高議價空間，後續以開口合約適時適量訂購、集中儲備，避免庫存積壓。另對於久未動用材料，定期請使用部門檢討設計利用或調撥移用。而有關發電機組專用性物料，要求請購時須訂定用料計畫表，以利後續追蹤使用情形，並定期檢討庫存儲備合理性，對於久置庫存，亦每年清查鑑定，確保庫存堪用性。

- 逐步推動永續供應鏈管理

於「台電永續供應鏈管理推動案」中，持續深化前期成果，針對本公司器材合格廠商擴大執行永續審查與風險評鑑，目前已依需求規範書期程完成書面審查80家及實地審查20家。藉由全面性的審查，旨在深入瞭解供應商對ESG的執行程度，藉此強化對供應鏈現況的掌握，鑑別出高風險供應商，並提出具體改善建議，以提升永續供應鏈之整體韌性。

- 加強財務管理，提高公司資產使用效益

- 被占土地之清理及收回

本公司對於被占土地均積極催討收回，如催討無效，則提起訴訟或研議採出租、出售等方式處理。自93年起列管之16.89公頃，經積極清理結果，已於112年2月全數處理結案。嗣於112年底辦理複丈鑑界清查，新增被占土地面積約3,497.88m2，113至114年間已處理結案部分案件，惟近來再發現數件本公司土地遭鄰地房屋占用零星面積之情形，爰截至114年底尚餘3,466.79m2之被占土地（約2,519.95m2遭墳墓占用、其餘946.84m2屬鄰地越界建築），本公司將賡續積極處理。

- 加速清理不適用或閒置不再使用之資產

114年度出售及產權換出土地共29筆，面積6,532.93m2，出售價款計3億6,589萬837元。

- 創造多元穩定業外收益

本公司運用自身資源與技術持續發展多角化事業，除積極推動公司不動產開發活化，提升公司不動產資產價值，亦配合政府政策拓展綠能相關事業，114年度本公司多角化事業收益共22億元。

- 妥善處理核四資產及撙節後端支出

- 有關核四資產刻正進行轉型規劃，並參考國際案例持續研擬財務因應方案，朝「資產價值極大化、損失最小化」目標努力。

- 依照經濟部核定之核能後端營運總費用，確實做好預算管控並努力撙節經費，並持續納入最新科技發展與國際實務經驗，增進工作效率與減少支出，確保在安全的最高原則下，如質如期完成後端工作。

(二)提升人力價值：

- 精進人力規劃，深入校園共育電業人才

- 114年度預算員額數32,083名，實有員工人數30,003名，確實盤點員工核心能力，掌握人才缺口，提前規劃人才類別，並運用多元管道，網羅所需電業人才，以因應轉型挑戰。

- 配合能源轉型及淨零趨勢，114年度依據專業人才需求新增大學及研究所獎學金甄選類科，如：地熱資源探勘及規劃、電力物聯網及配電大數據分析、電力交易與產業經濟及人工智慧技術應用等類科，以羅致所需之前瞻性技術人才。

- 活化人力運用效能，合理管控成本

- 為強化各級主管人才之工作歷練，由各單位針對個人能力、專長、發展潛能及未來職能需求與缺口等綜合考量，計畫性實施輪調，從實務歷練增進儲備人才各項專業、領導、溝通與管理等能力，以因應內外環境之挑戰，並達訓育合一之目的，113年底基中階主管人數共4,917名，114年度基中階主管輪調達1,832人次，輪調比例計37.25％。

- 為合理管控用人費用支出，分別從預算編列(低於前3年度平均用人費率)、落實責任中心制度、合理管控加班費與加給津貼，以及加強人力運用等方面進行管控，以提升用人成本效益。

| 114年 法定用人費預算 | 114年實績 (內含之績效獎金係提列數) | 用人費率 |
| --- | --- | --- |
| 35,268,392千元 | 37,630,793千元 | 3.96％ |

註：用人費及用人費率均未包含退休及卹償金、資遣費。

- 經落實各項用人費控管措施，本公司業務雖仍持續成長，惟用人費率仍控制在合理範圍內(詳如下表)：

| 年度別 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人費率 | 5.08％ | 4.32％ | 4.19％ | 3.96％ |

註：用人費率未含退休及卹償金、資遣費。

- 落實技術傳承，聚焦專業訓練

- 為落實電力核心技術及經驗傳承，各單位除教授電力專業知識以傳承核心技術外，另以建置工作訓練手冊及工作教學影片等方式，保留核心知識與技術，同時倡導企業核心價值及型塑組織文化，提升人員對公司的向心力及歸屬感。

- 為使新進人員培養專業知識與技能、建立良好之工作態度、加強對企業倫理法則之認知，設置導師制度，遴選績效優良、學養俱佳、敬業樂群、並具輔導熱忱及足堪新進人員表帥之同仁擔任導師，同時提供導師專業訓練以輔導新進人員，期達成台電一家之企業文化，114年度辦理3場次「導師訓練課程及分享座談會」。

- 為培育核心技術人才及提升人力素質，依人才培訓體系於訓練所及各訓練中心開辦在職專業及養成訓練班，114年度開辦各類訓練班共計505班。

- 114年度派員出國人數計有開會114人、考察9人、洽公16人、實習89人、海外承攬4人及駐外工作6人，合計238人。

- 積極推廣證照制度，提升技術能力，輔導員工取得與工作相關之各種證照，114年度計有6,127人次取得各項證照。

- 持續充實「台電網路學院」課程18類達1,634門，並設置行動學習APP，相容行動載具，支援平板及智慧型手機，提供員工更具彈性且便捷之學習環境。

- 辦理高階人才管理職能評鑑線上化，建立公司專屬管理職能常模，共計178位中階人員完成測評，再依前項測評結果開辦「個人發展計畫(IDP)說明會」，並購買4門線上課程以強化弱項管理職能。

- 提升信賴共識，建構友善職場

- 為營造整體健康環境，落實「員工協助方案實施要點」，114年度推動26個員工協助方案，以增進員工身心健康及自我成長。

- 建立勞資雙方溝通機制，召開各項勞資溝通會議及說明會，114年度辦理51場次，強化共識凝聚員工向心力。

(三)落實職業安全：

- 應用科技輔助工安管理

移動式工地即時影像系統(CCTV)攝影機設置路數達約700路，透過對風險較高工程進行即時關懷及輔導，防止人為疏失所導致事故，進而強化作業環境安全。

- 落實各層級之職安管理及關懷照顧

- 妥善規劃健康管理，增進員工身心健康及關懷照顧

- 配合勞工健康保護規則之修訂，僱用護理人員共49個單位，聘僱特約醫護人員辦理臨廠健康服務共69個單位，以促進員工身心健康及關懷照顧。

- 全公司員工健康管理場次統計共約1,157場次。

- 各單位依工作特性規劃舉辦各項安全衛生教育訓練共計4,297班。

- 因應各單位需求，委託外界訓練機構辦理各項工安法定訓練，以符合法令規定，共計3,054人參訓。

- 辦理防止火災爆炸安全設備功能查核作業計28個附屬單位，並追蹤其缺失改善完成，以提高人員及設備安全。

- 配合危險性機械及設備使用單位之現場需求辦理定期檢查，114年度實際執行危險性機械及設備之定期檢查共計1,475座。

- 辦理安全衛生、機動、例假日、夜間、星級評定、事故專案、邀請第三方專家學者工安查核、運用CCTV辦理工地即時關懷及年度績效查證共計508梯次。

- 抽查各單位承攬商違反契約安全衛生規定違規講習辦理情形，每月1單位，共計12單位。

- 召開職業安全衛生委員會議計5場次、工安業務檢討會議計2場次。

- 配合勞動部及縣市政府辦理職安宣導活動及座談會共計3場次。

- 輔導15個單位(含人員)參加勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎」、勞動部「推行職業安全衛生優良單位及人員」及衛生福利部「績優健康職場選拔」，共計11個單位(含人員)獲獎。

(四)深化社會責任：

- 深化社會關懷活動，持續辦理多項公益計畫及公益活動

- 希望種子計畫：本公司自94年以來，每年約提供75個暑期工讀機會，讓設籍於台東、花蓮及屏東的清寒原住民大專生返鄉工讀，114年活動觸及大專生55人及服務學童250人，提供學生自我實現和成長的機會，更強化與家鄉的連結。

- 火金姑兒童閱讀計畫：本公司自96年以來，在花東地區成立多處兒童課輔班，透過品格教育、行動書車、暑期閱讀營及火金姑大會等活動，幫助偏鄉國小弱勢學童提升知識技能及成長，114年共計服務約4,500人次。

- 為愛發光銀髮關懷活動：自94年以來，台電電廠或營業區處每年於年節前後邀請獨居老人圍爐用餐，並安排採買年貨及幸福宅配。114年1月13日本公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手舉辦圍爐，計有147位長輩共赴盛會，全台各單位皆同步安排歲末關懷活動，共計服務約2,400位長輩。

- 睦鄰工作：依據本公司「促進電力發展營運協助金執行要點」及經濟部依電業法訂定之「電力開發協助金運用與監督管理辦法」規定，114年度促協金及電協金實績2,867,814千元（其中費用支出2,212,515千元，資本支出655,299千元），主要係補助地方政府辦理、或受理專案申請辦理公共建設、生活扶助、公益及社福活動等。

- 舉辦其他公益活動

- 與鄰近本公司總管理處的臺北市大安區古亭國小共同舉辦「古亭好小子 愛家節能GO」睦鄰公益活動，結合四年級課程，邀請約200名學生參訪台電大樓，透過導覽、戲劇欣賞及遊戲互動等方式認識社區重要設施，一同探索電力與環境的奧秘，持續致力睦鄰友好工作。

- 捐助社團法人中華民國偏鄉學子圓夢公益協會「113學年度偏鄉學子畢冊圓夢計畫」，協助該計畫中石磊國小、秀巒國小、秀巒國小田浦分校、高義國小、霞雲國小、三光國小及各校之附幼，共6校12部門畢業照義拍及印製畢冊活動，為偏鄉學子盡一份心力。

- 藉由《源》雜誌篇幅，報導關懷社會相關之鄉土人文、地理史料、民俗風情、族群、教育、生態、環保，以彰顯本公司關懷社會之熱誠。114年度報導為「一起吃團圓飯」、「追尋水力發電」、「核電歸零能源轉型」、「點亮臺灣」、「永續環境」及「低碳與未來電力」等專輯，以彰顯本公司關懷社會之熱誠。

- 針對年度重大議題行銷溝通，傳遞正確能源知識

- 台電自有傳播通路行銷溝通

- 於YouTube「台電影音網」頻道製播影片，內容涵蓋公司重大政策宣導、最新訊息及重要能源知識等，114年累計觀看約175萬人次。

- 於FB經營「電力粉絲團」，以圖卡形式宣導公司重大政策、最新訊息及節電、用電安全等相關知識，114年累積觸及約4,040萬人次。

- 台電官網114年累積觸及約1,180萬人次，並針對公司政策及重要議題製作多式一頁式主題網頁。

- 《台電月刊》114年報導電力職人、公益關懷、燃氣橋接、儲能、電網強韌、智慧儲運、小額綠電與電力交易，以及深度節能等多元議題，共計約150則報導，每期紙本發送6,050本。另持續強化數位推廣，網站平均單月瀏覽量約4.5萬人次，單則最高逾1萬次點閱，顯示穩定成長潛力。此外，本月刊「引電尋蹤」單元與天下雜誌《微笑台灣》轉載合作，已刊出文章逾20篇，平均各篇瀏覽量逾7,000次，可提升月刊形象及傳播影響力。

- 媒體廣宣合作

- 透過電視媒體託播、論壇、雜誌及網路廣編稿等露出等形式，對外溝通公司重要議題，114年度公服處共計約50案。

- 與專業新聞節目團隊「台灣新思路」製播深度專題影片共6集，每集6～8分鐘，深度報導「台灣電力產業」、「台電業務推廣」、「電力科普知識」三大主軸議題，以觸及廣大知識型收看群眾，加大電力議題正面聲量力道，專題同步露出於YouTube網路平台。

- 與線上熱門「匠人魂」系列影片合作，製播1集台電職人主題「鍋爐裡的修行者」，傳達台電人全心供電的職人精神，目前上架YouTube網路平台1個月，觀看次數已累積達3萬次。

- 安排媒體參訪電力設施或交流訪談

為推廣公司重要電力議題與業務，除搭配各項亮點成果與工程里程碑，安排記者參訪公司電力設施；亦就公司重點業務舉辦媒體交流座談。114年共辦理5場次，媒體計有43人次參與。

- 透過電力教育溝通活動，傳遞正確能源知識

- 校園電力科普宣導活動

- 「我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動」：自100年開始辦理，針對幼兒園4～6歲幼童，以巡迴劇場說故事的互動方式，傳遞用電安全及節電愛地球觀念。114年至本公司北、中、南各大電廠、變電所、服務所鄰近幼兒園等辦理63場次，觸及約8,000人次。

- 「綠能科普教育與品牌展覽活動」：電幻1號所為推廣能源教育及電力科普知識，配合教育部、國科會、新北市教育局、財團法人等單位，辦理各類科普教育活動，包含教育部永續園遊會、新北科學日、科學教育館暑期營隊、SEED永續綠能未來式教師研習營、國科會科普列車、國科會KIDS’ SCIENCE科學工作坊、教育部科學嘉年華等，並於電幻1號所辦理科學月系列活動，於114年11月份的每週末辦理各類工作坊、座談等系列活動共8場。全年觸及逾4,000人，推廣電力科普知識。

- 綠能科普影音製作與數位行銷

- 以電力議題影音「電幻報你知」系列，透過展館平台傳遞正確電力知識，每年至少拍攝12支，包含電力知識解密、永續節氣活動及電力職人等主題，由本公司專業主管、外部專家或第一線同仁進行電力知識分享，提升品牌知名度與好感度。

- 同時擴大電幻1號所YouTube、FB、IG及Line社群媒體數位行銷，溝通公司重大能源議題與再生能源科普，截至114年底，YouTube粉絲數量約1,000人；FB粉絲數約41,000人；IG粉絲數約5,500人；Line社群亦有6,000人以上的粉絲數。

- 校園電力科普通識課程合作：本公司致力傳遞正確能源知識，並主動進入校園宣導。112年9月開始與臺北市立大學合作辦理通識課程「環境變遷與永續發展」，希藉由能源轉型、電網強韌及淨零碳排等電力關鍵課題，結合永續發展作為課程主軸，提升學生能源與永續素養。本課程於臺北市大博愛校區開設，114年共計有107位學生選課。

- 第25屆瓩設計獎創意競賽：114年以「電力生態共融－八大電廠十大明星物種」為主題，透過傳達設計、多媒體設計及創意品設計三大類競賽，邀請參賽者用創意視角詮釋電力場域與生態環境共存共融的願景藍圖。結合推廣說明會觸及15所大專院校及高中職學生，總計參與人數達933人，吸引近1,200件投稿作品，並於7月12日至20日於臺北萬華剝皮寮歷史街區展出得獎作品，吸引近3,500人次觀展。

- 本公司實體展示場域體驗溝通：「電幻1號所」114年度以「能量永續進行式」為品牌溝通主軸，擴散綠能教育品牌價值及深化與社會之溝通，114年度接待逾500團預約參訪，接觸逾11,000人；另辦理4場Powerlab節氣永續活動，透過永續議題深化與地方的連結，亦傳遞正確的電力科普知識。於重要關係人面向，接待立法院、經濟部、外交部、各大專院校等產官學界利害關係人，積極溝通公司重大議題，114年度來館人次逾11.3萬人次，自109年營運至114年底，已逾45萬餘人參訪，114年亦獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」獎項肯定。

- 參展「2025台灣國際智慧能源週」：以「電物流」為題，規劃創能、儲能、節能與RE30交易展示區，以展現「台灣電力公司」邁向「台灣電力產業」之角色轉換，並回應凈零轉型與綠電市場的開放趨勢。展期三天共吸引超過4,300人次參觀。每天的展間講座也維持約40～50位來賓參加，可以看出業者、民眾等對「電物流」這個展題的高度興趣。

- 推動電業文化資產保存活化

- 爬梳電業發展脈絡

- 114年度辦理電業文物清查超過450案，係針對本公司民國35至46年戰後監理、接管及營運初期歷史文件之清查整飭專案，透過文件之清查、建檔、數位化、保存維護、包裝、製作仿製品等，有效地保存本公司珍貴的文化資產，以利後續典藏、研究及展示應用。

- 預計114至115年針對至少50位配售電資深前輩進行深度訪談並將其口述內容撰寫、整理成訪談紀錄，以梳理臺灣配售電發展的沿革與進程，使臺灣電業文化資產呈現豐富完整的面貌。114年已訪談超過40位前輩，並已整理出25篇人物訪談整稿，為保存電業無形文化資產取得初步成果。

- 辦理多元文資活動

- 辦理「濁水溪水力電業文化走讀」活動，邀請民眾探索電業發展之歷史紋理並增進對電業歷史文化之認識；利用電業文化與地方資源整合，同時保存、活絡在地資源，實現與地方共榮共好。走讀活動共辦理16場（二日遊8場、一日遊6場、媒體場1場、文教推廣場1場），共吸引270人次參與。

- 以台灣水力發電為主題的科普繪本《島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀（暫名）》，預計於115年3月出版。其新書發表暨推廣活動擬配合台電80周年，於115年5月1日前後舉辦，盼藉此增進大眾有關水力發電知識，及對台灣水力發電歷史之了解與共鳴。

- 推動電業文資共享服務

電業文物典藏網於113年1月24日正式上線，114年度累計瀏覽量約90,733次，係一兼具知識與趣味調性、轉譯電業文化資產相關故事並分享本公司電業文資保存成果之網站，讓大眾得以多元視角看待電力產業發展歷史。該網站設有主題文章區，內容包含文史叢書、冷知識、懶人包、文化路徑、電業文物影音、職人故事、百年電業等7類主題，114年度共計發表38篇文章；另設有「文物專區」，展示文物數量共960案。期能藉由該網站建立文化資源共享環境及交流平台，帶動大眾對電業文資的興趣，進而提升「電業文物典藏」品牌識別度。

四、關於供需配合者：

(一)確保穩定供電：

- 因應政府能源轉型政策及未來減碳趨勢，本公司積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站，加速電廠汰舊換新並提升整體效率

- 通霄電廠更新擴建計畫(2,858.7MW)

1號機已於107年2月27日商轉；2號機已於108年5月30日商轉；3號機已於109年5月26日商轉；9號機(通霄小型氣渦輪機組)已於112年5月4日商轉；目前僅餘維護及保固等作業，114年12月31日計畫結束。

- 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(3,160MW)

- 大潭8號機已於113年7月31日商轉，大潭9號機已於114年7月23日商轉。

- 大潭7號機已於114年7月4日接受調度，現正積極趕辦7號機甲、丙類危險性工作場所許可，待甲、丙類許可取得後，即向能源署申請換發發電業執照，以達7號機商轉之目標。

- 興達電廠燃氣機組更新改建計畫(3,900MW)

- 主發電設備工程1號機已於114年6月4日接受調度，並於114年11月26日向能源署申請換發發電業執照；2號機已於114年7月3日點火，受114年9月9日2號機火災事故影響，持續積極趲趕工進；3號機進行設備安裝、配管及拉接線等作業，預計115年11月30日接受調度。

- 刻正辦理第2次計畫修正作業，3部機組分別預計於115年2月、116年1月及116年3月商轉。

- 台中電廠新建燃氣機組計畫(2,600MW)

- 主發電設備工程1號機已於114年6月30日點火，目前正進行試運轉測試工作；2號機目前進行各設備及管線安裝等工作。

- 中油台中接收站至台中電廠輸氣管線工程，全段已建造完成並通氣，其餘受海域環評影響之接收站主體設施，將視海域環評進展滾動檢討推動時程。

- 刻正辦理第2次計畫修正作業，2部機組分別預計於115年8月商轉及116年3月商轉。

- 協和電廠更新改建計畫(2,000~2,600MW)

- 環境影響評估報告書已於114年6月24日通過，目前辦理海事工程發包作業。

- 刻正辦理第1次計畫修正作業，2部機組分別預計於121年6月商轉及128年8月商轉。

- 大林電廠燃氣機組更新改建計畫(1,100MW)

- 第2次計畫修正案已於114年6月2日奉行政院院臺經字第1131032929號函核定。

- 主發電設備採購案已於114年9月12日決標，並於114年11月20日正式開工。

- 通霄電廠第二期更新改建計畫(2,833MW)

- 第1次計畫修正案已於114年4月2日奉行政院院臺經字第1131032880號函核定。

- 主發電設備財物採購帶安裝案已於114年8月27日決標，刻正進行規劃設計工作。

- 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫(4,800～5,500MW)

- 環境影響評估報告書已於114年2月3日通過，目前辦理主發電設備採購案採購前置作業。

- 刻正辦理第1次計畫修正作業，4部機組預計分別於120年6月、121年6月、122年6月及123年6月商轉。

- 為確保離島地區供電穩定，本公司滾動檢討離島供電情形，並適時推動新興發電計畫及保留低碳能源選擇，將採購高效率發電機組搭配環保設備，以達系統穩定供電及環境友善目標。

- 確保外部電力充足(含IPP、汽電共生及再生能源收購)

- 民營電廠(IPP)

本公司依電業管制機關公告應備總供電容量數額，召開購電專案小組會議評估是否有採購新增電源需求，倘有需求，則啟動採購作業機制。本公司係依經濟部公布之「全國電力資源供需報告」為基礎，考量務實情境如機組建置及IPP採購等不確定性、極端氣候對系統之影響等因素，規劃辦理117及118年商轉燃氣機組電力採購案，並分別由國光公司於114年2月5日得標118萬瓩(即國光二期)及麥寮公司於114年5月21日得標240萬瓩，本公司將持續督促得標業者落實建廠進度，以確保如期商轉。

- 汽電共生收購

本公司依據經濟部公告之「汽電共生系統實施辦法」第十條規定，持續躉購兼具穩定供電，且能源使用效率較高之汽電共生餘電，114年度共與48家業者簽約，裝置容量約491.5萬瓩，尖峰保證容量約191.3萬瓩，累計購電量約109.78億度。另為因應系統遇大型機組跳脫、天然災害或其他發電限制等情形，增加可調度資源，目前正修訂收購合格汽電共生電能之相關措施，進一步確保供電穩定及安全。

- 外部再生能源發、購電量

114年再生能源購電量為23,740,000千度，再生能源轉直供量(排除自有案場)為5,196,055千度。

- 擴大再生能源發展

114年本公司持續推動「綠能第一期計畫」及「離岸風力發電第二期計畫」等再生能源計畫，並推動仁澤地熱效能提升改善及擴廠案。

- 持續推動水力計畫

- 配合政府再生能源政策目標，有效利用潔淨自產水力資源，以充裕國內電源、節省燃料並減少二氧化碳及空氣污染微粒之排放，本公司刻持續盤點具開發潛能之小水力廠址；另推動抽蓄水力作為風力及太陽光電等間歇性能源併網，穩定供電之儲能系統，例如「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫(580MW)」。

- 霧社水庫防淤工程計畫

- 「陸域輸泥管線工程」：112年2月7日開工，第一分期輸泥管線已於113年10月24日移交萬大發電廠，114年9月12日進場抽泥作業；第二分期工程因廠商財務因素於114年5月2日終止契約，刻辦理後續工程招標作業，目標於115年2月底前決標，115年11月30日完工。

- 「防淤隧道暨松林堰專管工程」：113年6月12日決標，113年7月12日開工，契約竣工日為119年3月26日。廠商於113年12月下旬進場施工，目前刻正施作進水口工區施工橫坑、閘門室上邊坡保護工及松林堰工區施工橫坑。

- 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」裝置容量擴充(由350MW擴增至580MW)計畫修正案已於114年6月2日奉行政院核定，刻正辦理規劃佈置研究、地質鑽探、土地取得等工作，預計116年4月先期工程決標，118年1月主體工程I-A標決標，126年6月商轉。

- 強化電廠機組性能及維護能力，如期如質完成機組大修

- 依年度計畫積極辦理完成114年度火力、水力、複循環及離島柴油機等各電廠共79部機組（火力9部、水力14部、複循環氣渦輪機組26部、柴油機30部）之大修、檢修(含民營)。

- 積極配合公司年度電廠大修排程計畫，推動「結合人力資源共同完成電廠維修作業」方案，修護處自有人力，北、中、南三處靈活調度，彈性運用，並結合電廠與承攬商人力資源共同完成電廠大修作業，有效縮短大修工期，降低營運成本，提升修護品質及競爭力。

- 各電廠全面盤點營運弱點，如：爐管劣化、儀控系統老化、配件停產、設備穩定性不足等問題，逐一訂定精進對策。主要措施包括：加速備品採購與系統升級、汰換老舊管線與儀表等，配合大修時程分階段執行並持續精進，提升機組穩定性。

- 再生能源部份透過數據應用系統進行設備故障預兆診斷及優化維修排程，以維持設備高可用率。

- 精進長期負載預測

本公司透過計量經濟方法建立長期負載預測模型，納入最新政經條件及環境因素，包括氣候變遷、產業經濟發展、運具電氣化，並考量AI科技運用推升半導體及資料中心用電，以及政府深度節能政策等影響，辦理尖峰負載、夜尖峰負載及用電量預測。未來仍將持續精進長期負載預測作業，並結合專家意見與外部資源，以兼顧預測完整性與準確性。

- 精進電源調度及擴大電力交易平台參與量

- 因應大量再生能源加入系統，本公司調整電力調度模式，配合綠電優先，抽蓄機組配合太陽光電曲線經常性於日間抽水儲能，夜間放水發電，進行能量轉移，並以燃氣等可快速升降載機組搭配，滿足日落後之電力需求。此外，靈活運用時間電價、需量反應等需求面管理措施，有效降低夜尖峰供電壓力。

- 本公司亦透過電力交易平台引進輔助服務，並持續擴大可運用資源，以降低再生能源對系統之衝擊，維持穩定供電並增加系統韌性。

- 確保燃料供應正常

- 燃氣供應部分

- 因目前全台天然氣相關之卸、輸、儲設施皆屬中油公司擁有，且其為國內唯一天然氣供應商，本公司發電用所需天然氣皆由中油公司供應。

- 中油LNG氣源遍及中東、東南亞、澳洲、非洲及美國等地區，已達到分散氣源之目標。

- 為確保供氣穩定，本公司與中油公司訂有「台電、台灣中油天然氣供需聯繫機制及預警制度」，並依此與中油公司緊密聯繫供用氣協調事宜。

- 燃煤供應部分

本公司訂有燃煤長約供應比例上限，以及單一煤源國及單一供應商之長約供應比例上限，可適度分散供應來源。

- 船運供應部分

為確保供電安全並穩定海運成本，已依計畫簽訂一定比例之定期船約(長約與短約)，以避免過度依賴現貨傭船，曝露於航運市場劇烈變動之風險。另配合各燃煤電廠用煤，滾動調整煤輪抵台時程，並密切注意國際航運市場走勢，適時辦理傭船採購，掌握船噸供應，確保燃煤供應，進而穩定供電。

- 落實電網設備維護管理及操作標準作業程序

- 本公司於111年3月29日增訂輸供電事業部「供電單位各級主管風險管控實施要點」，配合走動管理同時實施風險管控查核，對工作現場施工方式、作業工具仔細查察，發掘潛在風險；另為新增單一線路分多區段施工之規定，114年9月3日修定輸供電事業部「輸變電作業橫向溝通暨安全管制作業標準程序」，以加強各單位輸變電設備工程作業(包含工程單位、運維單位及試驗單位)之管制介面。

- 本公司訂有「二次變電所設備維護週期表」、「二次變電所設備汰舊換新實施原則」及各項維護作業標準作業程序等規定，落實安排相關試驗及巡檢，以掌握設備狀況。

- 變電所設備弱點盤點與改善，並進行水平展開廠家設計不良之弱點改善，因應MCSG(Metal-Clad Switchgear，裝甲開關箱)事故發生率較高，且造成工安事故亦相當高，除落實點檢作業，每年度滾動檢討將老舊MCSG汰換為CGIS(Cubicle type Gas Insulated Switchgear，箱式氣體開關設備)，114年完成MCSG汰換為CGIS共300具

- 各區營業處依據「二次變電所設備維護週期表」、「二次變電所設備汰舊換新實施原則」及各項維護作業標準作業程序等規定，辦理二次變電所設備定期點檢維護及汰舊換新作業，114年度二次變電所主要設備汰換數量，主變壓器汰換13具，裝甲開關箱汰換為氣體絕緣開關設備26套。

- 依據配電手冊「運轉維護篇」及「配電線路維護工作計畫執行及追蹤處理細則」等規定，落實推動架空、地下配電線路設備巡檢維護及汰舊換新。

- 核能部分

- 為強化現場操作、維護設備人員之風險意識，電廠主管透過走動管理觀察現場作業人員是否有依照程序書進行設備操作，並適時提醒執行檢修作業的潛在風險。每月核能發電處透過改正行動計畫資訊系統(CAP)檢視各廠值得關注項目或涉及人員行為之相關CAP，查核其改正行動是否確實有效，並適時發行技訊平行展開通知其他電廠，達成各廠間維護技術之互相回饋，以落實現場人員遵守設備須依標準作業程序進行操作之要求。

- 實際執行情形

- 針對核能電廠「暫拆卡」之管制作業程序重新進行定義，並修訂「禁止操作卡管制程序」程序書，將原暫時交還副卡流程，重新進行敘述，並明確要求一切作業皆需經過值班經理/主任同意後方可執行。電廠調整後之作業管控流程，符合掛卡管制精神，查證結果符合要求。

- 為避免開挖作業影響電網穩定性以及動火作業引致火災，已將開挖作業風險管控標準以及動火作業與消防安全，列入查核重點，114年度查核核一廠開挖作業及動火作業程序書與要點，受訪同仁均已了解風控中心關切事項。對於114年風控中心關切事故，如：核三廠空壓機廠房南側冷卻水塔及施工處台中火力電廠火警，受訪同仁均已知悉事故發生原因及應注意事項，已具備避免類似事件再度發生之風險管理意識。

- 強化負載端資源運用

- 精進需求面管理措施

為強化夜尖峰需求面管理，持續運用AMI資料分析，考量用戶抑低負載潛力及用電特性等條件，篩選出目標用戶以精準推廣各項需求面管理措施，並持續蒐集各產業因應時間電價之用電調整作為，輔導類似用戶改變行為穩定移轉夜尖峰用電，以強化夜尖峰需求面管理之效果，114年夜尖峰最高移轉量達135萬瓩(7月)。

- 精進時間電價機制

視再生能源發展滾動檢討電價時間帶，並持續引導低壓用戶參與時間電價，114年度新增參與戶數2.3萬戶。

- 設置風險管控專責單位，加強跨單位協調，澈底發掘系統性風險，強化各項風險控管措施，落實分級查核機制

- 風險管控中心以「強化穩供議題」、「聚焦現場作業」、「控管橫向協調」、「掌控即時風險」等為四大精進目標，依據機組除役、新增、季節氣候變動與系統供電情勢，控管包含電源、電網、再生能源、民營電廠及燃料供應等風控面向；內容囊括各單位維護測試、工程施工、故障檢修、停送電操作及電驛協調等作業潛在風險因子。透過三層5級24小時控管電網工作之人因、設備及聯繫等面向風險因子，每日公司級風控會議及參與核能、發電、供電及配電系統級風控會議發揮跨單位橫向溝通協調及督導各系統主管處風險管控。另安排現場查核、訓練、觀摩、檢討等措施，督導現場單位落實執行標準SOP與持續精進風險管控作為，以期達成電力供應穩定目標。

- 為掌控114年供電風險情境，採行多項預警措施，例如：配合相關機組除役，超前盤點電網供電情勢風險，研擬因應措施並持續管控；另研判如乾旱缺水、颱風、機組維修、再生能源穩供及電網維護等與極端氣候下穩供可能風險，預先盤點現場設備可能弱點，並提早採行因應措施持續管控，以強化電網風險控管。

五、經營管理及供需配合兼具者：

(一)強化電網韌性：

- 持續推動強化電網韌性建設計畫，提高電網供電可靠度

- 推動「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「北區二期輸變電專案計畫」、「中區一期輸變電專案計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」，透過增建新變電所，增加新的電力配送節點，以因應各地區負載成長及加強區域供電能力，提升電網強韌。

- 推動「變電所整所改建一期專案計畫」及「變電所改建二期專案計畫」，透過變電所屋內化、饋線裸露帶電部位包覆、設備更新同時一併擴充容量，使系統承受高再生能源滲透率的衝擊、防止外力介入及極端氣候破壞影響，大幅提升供電可靠穩定，降低故障發生機率。

- 推動「強化電網第一期專案計畫」，為因應近期半導體高科技產業蓬勃發展及臺商回流政策，加速新竹、臺中、臺南及高雄等科學園區及各相關產業工業用電成長，另因臺南地區大量光電發展，以及電力系統重要樞紐變電所分散風險等需求，本計畫提出強化園區負載供電、強化民生負載供電、強化太陽光電併網及強化南北幹線樞紐等四大強韌。

- 推動「南科超高壓變電所擴建計畫」，滿足南部科學園區建置先進製程環境之新增用電需求，以及園區未來用電成長所需。計畫採擴建優於新建方式規劃，達到空間最佳利用，優先採取擴建耐熱導線取代新設線路工程，減少鐵塔設置，降低對環境衝擊，並優先利用庫存設備，活化既有設備使用率。

- 配合竹科管理局提出之「竹科(寶山用地)第二期擴建計畫」，規劃「寶山超高壓變電所新建計畫」。配合推動智慧電網導入智慧化變電所(IEC61850)，另設置靜態同步補償設備(STATCOM)±300MVar 1組以符合電網及再生能源(太陽光電)等併網需求。考慮本案屬我國高科技研發及製造中心重點區域，由園區內變電所供電可確保其供電品質、降低投資風險，本計畫完成後除可供應未來潛在用電需求、強化國家高科技產業佈局、提升國際競爭力，並可協助維持我國半導體產業全球領先地位。

- 推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，提供桃園及彰化地區離岸風力上岸後之併網點及提升電網輸電能力，滿足政府2025年全台離岸風力5.5GW併網目標；並配合政府區塊開發政策提出「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」，其計畫涵蓋範圍為提供桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點相關工程，可增加10GW併網容量，合計可為桃竹苗及中彰一帶增加離岸風電15.5GW之併網容量。截至114年底已完成7.5GW可併網容量(彰一開閉所2.5GW、永興開閉所2GW、彰埤開閉所1GW、彰工升壓站2GW)。

- 配合光電案場開發進度，持續推動太陽光電加強電力網工程，完成九所變電站(R/S)以及十條重要線路工程，以滿足業者併網需求，截至114年底已完成5GW(芳興R/S變電所0.5GW、台區先期併網場0.5GW、宜梧先期併網場0.5GW、貴舍R/S屋外模組化0.25GW、布袋先期併網場0.5GW、北門先期併網場&屋外模組化0.5GW、東學屋外模組化0.25GW、保寧先期併網場0.5GW、佳源R/S變電所0.5GW、七股～南科一～二路1GW)。

- 落實目標管理，截至114年底止加入系統線路總回線公里395.56CKM，加入系統總裝置容量7,797MVA。

- 建置先進配電管理系統(ADMS)

- 先進配電管理系統(ADMS)建置案主要包括電力監控系統(SCADA)、饋線之故障定位、隔離和自動恢復功能(FDIR)，電網管理(NM)，以及分散式能源管理(DERM)等功能，除提升既有配電饋線自動化系統(FDCS)功能，並計劃導入智慧電網分析與調控功能，可彙整調度所需各類資訊供調度員做重要決策參考，以提高配電電網反應能力。

- 本案承攬商已於114年11月7日完成初步工廠測試(FAT)，目前進行FAT測試差異改修，預計於115年上線運轉。

- 發展前瞻研究技術

- 完成本公司IEC 61850資料模型功能研析及測項精進，以及測試程序書修訂，未來將導入本公司互操作性試驗，確保變電所智慧電子裝置與監控系統功能符合IEC 61850國際標準並具備互通性。

- 完成1MVA之電網電源模擬器(Gird Emulator)建置，可結合即時數位模擬系統對實體儲能系統和太陽光電變流器進行功率級硬體迴路(Power HIL)測試。

- 蒐集微電網與儲能整合技術國際案例，擬定策略方案，定調商業模式，電池儲能系統配合虛擬電廠(VPP)測試。示範場域導入國際標準，通訊資料格式符合IEC標準。整合現有資源，選擇技術驗證試驗場，進行小型先導試驗，納入電動機車換電站作為儲能資源。

- 廣域量測系統(WAMS)之國際應用現況，經調查多數已應用於監看電力系統是否出現異常，並可在系統異常時發出警示，讓調度人員可及早調整發電機或採取其他必要之措施；設備或系統保護方面，並無利用其執行設備保護功能，惟考量系統穩定及安全性，啟斷斷路器(CB)的相關保護工作仍由電驛執行較妥當。

- 隨著再生能源併網量不斷增加，電力系統穩定度備受挑戰，為即時掌握電力系統狀況，整合調度處即時發電資訊系統資訊，於本公司建置之台電廣域量測系統(WAMS)建立即時最大機組跳脫預估頻率趨勢圖、跳脫機組碰觸59.5Hz及59.2Hz出力即時預測趨勢圖，以及調頻備轉即時需求量資訊，作為協助調度人員進行機組排程參考。

- 強化電廠內及電網間雙重保護機制，增設關鍵超高壓變電所防禦機制，避免線路過度集中單一超高壓變電所

- 超一路鐵塔改建

配合政府2025年再生能源發展目標及再生能源大量併網，須加速超一路龍潭～天輪～中寮段鐵塔改建進度，初估中北幹線輸送能力可由3GW提升至4.5GW，以提高輸電幹線能力，114年累計完成138座鐵塔改建。

- 老舊支持物及導、地線設備汰換

依「線路維護訂定週期原則」定期辦理老舊輸電線路及鐵塔汰換，防範事故於未然，114年完成99座老舊支持物更換及271.46回線公里導、地線設備汰換。

- 活動斷層地質敏感地區內之重點塔基加強檢查

                - 針對位於活動斷層地質敏感地區內之重點塔基加強檢查，並因應地質法頒行，中央地質調查所自103年起陸續分批公告地質敏感區範圍，本公司為確保既有輸電線路(無新開發行為)安全及供電穩定，對於既設輸電線路採行嚴謹作法，塔基部分除維持現有安全評估機制外，依公告順序分批委請專業技師協助針對既設輸電線路位於「活動斷層」地質敏感區範圍內辦理基地地質調查及地質安全評估。

                - 114年度針對本公司高屏供電區營運處輸電線路位於「L006高雄市活動斷層地質敏感區」範圍內之塔基進行安全評估，經顧問公司審查塔基均屬安全，無須另行補強。本公司持續依經濟部中央地質調查所公告之國內地質敏感地區逐案檢討辦理。

- 輸電充油電纜汰換為交連PE電纜

統計目前系統中充油電纜計有195回線公里，其中運轉超過30年以上，依設備健康評鑑分級並按急迫性規劃汰換計畫，114年度已汰換完成15.8回線公里。

(二)邁向淨零排放：

- 持續推動擴大綠能，帶動開發多元發展

- 持續推動離岸風力發電第二期計畫、綠能第一期計畫、萬里水力發電計畫、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫等再生能源計畫。

- 太陽光電

                - 大彎二期、大潭電廠等案場併聯發電。

                - 核三廠及彰濱光電二期持續施工中。

- 風力發電

                - 台西風力案場試運轉。

                - 離岸風力發電第二期計畫風場水下基礎全數安裝完成，第1部機併聯發電。

- 地熱發電

                - 仁澤地熱商轉(取得電業執照)，並進行機組效能改善與擴廠規劃。

                - 推動谷關、大屯山、焿子坪地區之地熱探勘作業。

                - 加強與外界合作，發布本公司「辦理地熱開發合作作業要點」。

                - 本公司於113年與台汽電及國際知名地熱開發商台灣倍速羅得公司Baseload Power Taiwan、地熱技術服務公司GreenFire Energy等簽署「大屯山地熱」合作備忘錄，於114年11月完成補充調查廣域地熱概念模型，並評估最終鑽井方案。

- 導入火力前瞻技術示範驗證，落實火力發電零碳化

- 短期以燃氣橋接思維，推動增氣減煤，藉由提高燃氣降低燃煤占比，確保過渡期間穩定供電，使電力結構先朝低碳發展，最終邁向無碳化。

- 火力機組測試氫氨能混燒技術

                - 為達成2050年淨零碳排目標，本公司持續和國際廠家交流合作的新興減碳技術包含氫氨能，惟因前述減碳技術於國際上處於小規模試驗階段，尚未有大規模運轉實績。

                - 目前台電與國際廠家合作的電廠試驗計畫包含：

- 與德國西門子公司合作於興達電廠測試混氫燃燒，已於114年5月完成1小時10％(vol)測試，後續將持續關注國際發展以調整混氫比例，並加強國際合作。

- 與日本三菱集團合作於林口電廠測試混氨燃燒(評估中)。

- 與日本IHI公司及住友商事合作於大林電廠測試混氨燃燒(評估中)。

                - 與中研院於112年簽署「減碳及綠能技術發展應用」合作備忘錄，本公司主責混氫發電測試系統及試驗場域建置，預計於117年前完成使用去碳製氫機組產製之氣體應用於5MW規模發電測試系統燃氣混氫20％技術驗證。

- 火力機組加裝碳捕捉及碳封存設備

- 配合政府淨零政策，推動火力電廠加裝碳捕捉及碳封存技術，預計透過台中電廠小規模先導試驗計畫獲取相關經驗，預計116年啟動碳捕捉測試(捕捉量2,000噸/年)，並預計117年啟動碳封存注入試驗(封存量2,000噸/年)。

- 且為達成中長期擴大至商業化百萬噸級目標，已辦理林口電廠導入碳捕捉及碳封存初步可行性研究，預計115年完成評估報告。

- 配合政府再生能源規劃進程，提高電網併網能力與強化韌性

- 配合光電案場開發進度，於彰化以南等光電熱點縣市以9站10線工程為指標，推動47項再生能源加強電力網，待前述工程完工後將可提供12.325GW可併網容量，未來仍將持續推動區域電網改善工程，滿足業者併網需求；同時配合離岸風力發電各階段政策，滾動檢討加強電力網，已推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，預計將於116年悉數完工，完工後可增加7.64GW併網容量；截至114年底已完成之工程將為電網增加約5.5GW可併網容量，可滿足政府遴選及競價階段5.5GW併網需求；另因應中長期離岸風電併網需求，再推動「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」，預定於120年底完成本計畫工程，可增加10GW之併網容量，以滿足政府區塊開發第一階段9GW併網目標，合計可增加離岸風電17.64GW之併網容量。

- 未來電網架構朝區域電網邁進，電源開發以區域供需平衡為目標，持續鼓勵半導體產業及IDC等高耗能產業優先設置於中、南部地區就近消耗再生能源，於中南部科學園區已陸續新建變電所滿足用電需求，另優先開發北部電源以達各區域供需平衡。

- 電力交易平台納入民間資源，截至114年底已有110家業者參與，其中儲能系統應用於輔助服務之總容量為1,799.4MW，運用其快速反應及調度彈性，提供系統調節頻率與日夜電能移轉等功能，以達成供電穩定。

- 透過建置智慧電網，積極推動智慧電表布建與導入饋線自動化等措施，串聯再生能源及儲能、輔助服務資源，並透過數據及科技的智慧化應用，強化能源管理服務及提升能源使用效率，提高防災及故障排除能力，進一步提升電網的可靠度及韌性。

- 推動需求端管理精進措施，使節電再升級

- 緩解未來電力需求成長對供給端淨零排放壓力，規劃各項節電措施，包括節能用電診斷、數位智慧服務、台電APP等，結合智慧、數位創新工具，讓用戶自主掌握用電管理，進而節約能源，降低電力需求。

- 因應再生能源及儲能設備併網量逐年提升，配合推廣113年推出再生能源義務用戶儲能調整用電措施，設計印製相關文宣，俾利各區營業處宣導與推廣，並運用大用戶座談會、研討會，輔導用戶選用，有效幫助抑低系統尖峰負載，協助邁向淨零排放目標。

- 維持綜合電業經營型態，以整合模式積極推動淨零轉型

電業法部分條文修正案（含刪除本公司轉型控股母子公司條文）業經114年5月28日華總一經字第11400053181號總統令公布，本公司續維持現行綜合電業經營型態，整合火力機組及電網，有效因應綠能間歇性對系統之衝擊，俾利國家淨零轉型之推動及政府持續擴大綠電量體之目標。

(三)營造友善環境：

- 新興低碳電源開發計畫推動前評估分析環境影響

- 114年2月3日「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」獲環境部同意備查。

- 114年6月24日「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」獲環境部同意備查。

- 114年7月30日「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第四次環境影響差異分析報告（新建345kV開關場及設備增建工程）」獲環境部同意備查。

- 114年8月15日「台灣～澎湖161kV電纜線路工程環境影響說明書變更內容對照表（停止營運期間環境監測）」獲環境部同意備查。

- 為推動石門風力機組更新，本公司提出「石門風力更新計畫環境影響說明書」，待環境部審查中。另中港、麥寮Ⅰ、彰工Ⅰ、香山風力更新案亦編擬環境影響說明書中。

- 擬定減輕對策及環保措施

各火力電廠實施「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」之短中長期措施。

- 短期降載－空品不良期間，執行燃煤機組減煤及機組降載措施

- 配合政府「增氣減煤」政策，執行台中及興達發電廠減煤計畫。

- 依環境部發布各節空品預報及監測結果，啟動火力電廠(燃煤、燃油機組)友善降載及自主降載措施，自106年11月起，於空氣品質不良期間執行，並將降載措施之規劃及成果通報至環境部中央指揮調度的通訊群組，以及揭露至本公司官方網站，供外界參考，上述措施實施至114年底，合計已執行9,977次。

- 台中電廠

  - 為因應113年實施之「台中市電力設施空氣污染物排放標準」，本公司持續透過改善空污防制設備減少煙氣中氮氧化物、硫氧化物、粒狀物等，使台中電廠既有機組在未來營運壽齡內能在合於環保標準下持續運轉、穩定供電，並對民眾健康與中部地區之空氣品質有一定程度之貢獻。

  - 台中發電廠1～10號機供煤系統改善計畫

第1期煤倉最大儲煤量55萬噸，第2期煤倉最大儲煤量60萬噸，合計可儲煤115萬噸，第1期煤倉於111年完工，第2期煤倉於114年4月完工，室內儲煤空間併入台中電廠供煤系統運轉，減小異常氣候因素對電廠供煤之影響，並有效降低煤塵散逸，改善空氣品質。

- 火力電廠執行「中期環保改善」，共推動9項空污改善計畫，9項計畫皆已完成，114年計畫執行情形如下：

台中電廠#5～#10機空污防制設備改善升級計畫：

- 燃煤7號機，111年7月至112年3月完成。

- 燃煤8號機，111年10月至112年6月完成。

- 燃煤5號機，112年8月至113年4月完成。

- 燃煤6號機，112年10月至113年5月完成。

- 燃煤9號機，113年7月至114年4月完成。

- 燃煤10號機，114年1月至114年9月完成。

- 促進電力設施與環境生態共生共榮

- 為使電力開發與生態保育兼顧發展，藉由相關友善保育作為，迄至114年底已完成台西風場、興達電廠、大甲溪電廠生態共融計畫，以及部分卓蘭電廠友善生物廊道試驗及棲地營造評估等生態保育成果。預期119年將完成累計5處以上電力設施生態共融計畫，以宣揚電力設施生態復育及環境維護成果。

- 持續與漁業署合作辦理「魚苗放流」活動，一同維護海洋生態，共創沿海地區的環境永續，並與在地鄰近國小合作，藉魚苗放流活動推廣海洋環境教育，使海洋生態能夠生生不息，114年共計於大潭、台中、通霄、大林、澎湖電廠及雲林輸電線路鄰近海域等6處放流達72萬尾。

- 建築工程設計重點以人為核心，營造安全、舒適且兼具包容性的友善環境，同時強調與周遭自然環境之融合。規劃設計過程中儘可能保留基地內既有植栽與生態棲地，減少對原基地環境的破壞，促進永續的生態循環。設計手法上透過基地保水、雨水滯洪等回收利用，以透水鋪面及綠化配置設計降低開發衝擊，強化環境自我調節能力，促進生態循環再生。

- 114年取得「銀級」候選綠建築證書案件

- 離岸風力發電廠運維中心辦公大樓暨倉庫統包工程。

- 雲林區處材料貯存大樓新建工程。

- 形塑綠色企業形象

- 秉持台電「以友善環境及合理成本的方式，提供社會發展所需的穩定電力」的使命，「台電綠網」期待透過傳遞能源及環保知識，記錄台電人對於環境與鄉土的用心，並邀請民眾一同響應環保、實現環境與社會的永續共榮。

- 114年完成大潭電廠廠內停車棚太陽光電案場建置，可作為電廠申請自主減量計畫項目，提升公司綠色企業形象。

- 水力電廠水庫式機組執行「國際低環境衝擊」認證，馬鞍機組已於114年12月29日獲得HSA認證，115年1月獲得LIHI認證。

- 推動電業循環經濟，朝向與環境共榮之綠色企業

- 台電煤灰為最大宗之廢棄物，飛灰主要利用於預拌混凝土業、底灰應用於控制性低強度回填材料(CLSM)，為擴大煤灰循環再利用途徑，114年10月31日台電與工研院於台中電廠執行「底灰應用於微表處瀝青混凝土」道路鋪築試驗。「微表處瀝青混凝土」為一種預防性道路養護工法，原有道路不須刨除後重鋪，在既有道路上面舖築厚度1公分的瀝青混凝土即可提高道路使用壽命，本次試驗將底灰運用於瀝青混凝土摻配，可取代天然砂石比例達10％以上，具有資源循環再利用及工程減碳雙重效益。

- 為依循淨零政策推動永續建築的趨勢，台灣永續能源研究基金會於114年首屆舉辦建築永續獎，台電為展現推動循環永續建築的成果，以「萬大發電廠新建木構造辦公室」為主題榮獲「台灣建築永續獎—金級」榮譽。

- 為促進循環經濟發展並表彰推動循環經濟領域貢獻的企業，社團法人台灣循環經濟學會於114年首屆舉辦「第一屆循環經濟優良獎」，台電以「推動煤灰再利用」、「循環營建」及「以租代買商業模式」等循環經濟亮點榮獲「循環經濟優良獎-績優企業獎」榮譽。

- 推動核能電廠除役計畫

- 核一除役作業：113年7月1日開始執行主發電機拆除作業，為首度於受輻射影響廠房內執行大規模拆除作業。迄114年8月底，已將一/二號機汽機廠房內全部主發電機拆除後組件清理完畢並完成量測退庫等作業。另於114年8月接續執行其他受輻射影響區的拆除作業，包括二號機汽機廠房保溫材、廢氣廠房內外飼水加氫產生系統設備、氮氣槽室內設備及管線等，預計115年6月以前完成上述拆除作業。

- 核二除役作業：109年10月20日，核安會已核准除役計畫，目前依環評結論釐清除役環評範圍後，依程序申請變更並取得除役許可，即可開始除役工作。

- 核三除役作業：112年4月24日核安會已審查通過核三廠除役計畫，本公司正依二階環評程序辦理核三廠除役環評作業，俟環評通過後，將向核安會申請核發核三廠除役許可。

- 推動乾式貯存計畫

- 核一室外乾貯：99年9月台北縣核定水保計畫，歷經13年終於113年4月1日與新北市府達成行政調解，後於114年5月1日獲核安會核發運轉執照。1號機反應爐內的用過核燃料已於114年8月6日清空。2號機反應爐目標於115年第三季清空。

- 核二室外乾貯：104年8月取得建造執照。惟因新北市政府自104年起不核准逕流廢水削減計畫，導致設施無法進行現場工作，本公司採取行政救濟；歷經10年終於113年經法院調解完成，目前已於113年12日31日正式開工。待土建完成並獲核安會同意試運轉後，進行相關測試，目標於115年底取得運轉執照，並預定於116年7月將1號機反應爐清空，及117年6月將2號機反應爐清空。

- 核一、二、三室內乾貯：因全球物價、原物料及人力支出大幅上揚，將核一、二室內乾貯合併招標；自114年1月迄今已辦理3次公告招標(第1次因投標廠商不足流標、第2次審標後廢標)，114年8月第3次公告招標，刻正辦理審標程序，待決標後5～6年可完工啟用。核三室內乾貯已於114年9月公告招標，預計115年上半年可決標，決標後預計5～6年可完工啟用。

- 蘭嶼低放貯存場營運

- 在蘭嶼之核廢料遷出前，本公司已完成提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫，將低放廢棄物桶裝入3x4重裝容器中，除可提高防護力與貯存安全，未來外運時，亦可縮短裝卸時間。

- 目前廠區內實施靜態管理，除定期進行壕溝、設備、機具之維護與保養，維持其良好可用狀態；亦落實輻防管制與監測作業，以維護整體營運安全。

- 低放射性廢棄物最終處置計畫

- 依據核安會「低放射性廢棄物最終處置技術評估報告(2020年版)」審查意見，完成本階段4年期研究工作並彙整成「低放射性廢棄物最終處置技術評估報告(2024年版)」，經國內、外專家同儕審查後，於113年12月30日提送核安會，刻正由該會辦理審查作業中。後續將再依據該會及國內、外專家審查意見，續辦理下一階段之研究工作。

- 經濟部於101年7月3日公告核定「臺東縣達仁鄉」與「金門縣烏坵鄉」2個場址為「建議候選場址」，並督導本公司持續於「臺東縣達仁鄉」與「金門縣烏坵鄉」辦理低放射性廢棄物最終處置場選址公投溝通工作，以維持該2地區民眾對於「低放業務」之瞭解，並繼續與地方政府、議會、媒體及意見領袖(含民代)進行常態溝通工作，以爭取支持。另外，經濟部於113年5月10日公布放射性廢棄物處置專案辦公室設置要點並正式掛牌運作，負責推動我國放射性廢棄物最終處置暨公眾參與及溝通，本公司將竭力配合該辦公室推動相關業務。

- 用過核子燃料最終處置計畫

- 參照IAEA導則發展安全論證，持續精進場址合適性調查技術、建立參考案例發展地質描述模型、進行地下設施概念規劃與安全評估，已於114年8月完成「用過核子燃料最終處置安全論證報告(SNFD2025報告)」之國際同儕審查，並依核安會要求於114年底前將該報告提報至核安會。

- 積極參與國際技術合作及開發，目前已加入國際高放耦合分析研究平台DECOVALEX-2027與裂隙地下水流分析平台GWFTS，參與國際地下實驗室工作，並與日本、德國、瑞典、芬蘭、瑞士等國家進行技術交流，於114年3月、5月、9月邀請瑞典SKB專家來台辦理國際技術研討會，於114年9月與瑞士高放專責機構Nagra簽署合作備忘錄，於114年11月分別派員赴芬蘭參加高放最終處置場試運轉計畫及赴美國參加「DECOVALEX-2027國際平台」工作年會。

- 「經濟部放射性廢棄物處置專案辦公室」已於114年4月正式運作，本公司積極協助該專案辦公室推動高放處置選址立法相關業務。

(四)擴大數位應用：

- 數位發展推動

因應政府推動淨零數位雙軸轉型，本公司持續依據既定之數位發展策略藍圖架構下，以「穩定供電、優化管理、創新服務、強化資安、智慧平台、能源生態」數位發展六大目標，持續進行數位技術之應用與創新，以及資料治理相關制度之推展，茲說明如下：

- 數位應用

各系統/事業部於114年持續推動藍圖規劃下研擬之數位核心項目及發展路徑圖。因應AI技術之蓬勃發展，於設備運維、線路巡檢等電力各領域積極導入數位孿生、影像分析辨識等AI應用方案，並引進生成式AI以發展諸如會議紀錄製作、公文輔助生成、文件彙整以及電業知識管理等應用，俾提升行政及業務效率，強化數位應用之廣度與深度。

- 資料治理

114年度依循已規劃之資料治理四階文件架構基礎，完成資料治理規範、血緣與標準作業文件研擬，並輔導各系統/事業部共9個系統實作導入，盤點詮釋資料及資料血緣與製作相關管理辦法及表單。前述推動成果也作為擴大推動之樣板，辦理4梯次工作坊、2梯次教育訓練及線上課程推廣，促進本公司資料治理人才培育。另召開多場跨單位資料治理會議，完成電業領域2,648個專業詞彙標準之彙整及修訂，以促進橫向協作共識及降低溝通誤差。

- 建置新世代光傳輸通信網路(OTN)

採用光纖高速傳輸，具備大頻寬與高可靠度，滿足智慧電網及雲端資料中心等多元通信需求，並結合資通安全與網路管理，確保通信穩定與供電安全。預計115年3月完成第1期建置。

- 雲端資料中心智慧營運

- 114年彰化雲端資料中心完成試營運目標，建置符合國際標準認證(TIA-942)機房，並將取得美國綠建築(LEED)認證、我國低碳建築標章、智慧建築標章、綠建築標章(黃金級)、耐震標章等，以智慧營運為目標之現代化雲端資料中心，可作為未來雲服務、智慧電網、大數據等數位應用發展基石。遠信雲端資料中心資訊機房建置採購案配合公司政策，已於114年10月重新啟動相關採購發包作業，預計115年4月底決標。

- 資料中心將整合各項機電系統、環境監控系統、空調系統、消防系統、門禁系統、監視系統、資通訊系統等介面，並將相關資訊彙整呈現於視覺化儀表板，運用智慧化及自動化設備，提高機房維運管理效率及可靠度，且規劃導入資通安全相關認證，強化資安防護機制，以確保雲端資料中心整體資通安全。

- 資料發展圖像

- 每月定期召開「各系統重要營運資料整合專案工作管理會議」，並依據114年3月7日「各系統重要營運資料整合框架規劃」經董事長會議核定之內容，辦理後續資料整合相關事宜。會議中持續追蹤各資料整合工作小組進度，並討論執行過程中相關議題，以確保整合作業順利推進。

- 依據前述會議，透過跨單位協作，整合公司重要營運資料，建置「公司重要營運詮釋資料服務平台」。目前已初步完成發電、輸供電、配售電、財會資源及統計年報等五大主題資料整合，上架於「大數據資料共享平台」API服務專區。該專區自上線以來，累計開放120個資料集及其詮釋資料，協助本公司各級主管及同仁快速掌握各主題資料集內容與來源單位，建立便捷的資料交換機制，縮短資料申請時間並提升資料應用效益。另透過定期會議滾動檢討，持續擴充與更新相關資料集內容。

- 辦理「台電資料庫發展圖像研究案」已於114年8月1日完成採購議價決標，並於114年8月28日召開委託研究計畫期初說明會。該研究由研究團隊邀集外部專家組成資料處理科學團隊，協助本公司有效組織各系統及事業部資料庫，並依資料特性研擬強化電力數據應用之策略。研究內容以AI應用所需資料準備為核心，規劃6年推動藍圖並制定KPI，同時導入以本公司電業營運流程為基礎設計之公司級重要營運詮釋資料服務平台，期能達成穩定供電與優化管理之目標。未來亦將依本研究成果持續優化並完善前述平台架構與功能，作為推動公司數位轉型的重要基礎。

- 資通安全

- 為精進本公司資通安全責任管理機制，推動資通安全關鍵績效指標(Key Performance Indicators,以下簡稱KPI)以提升資安治理成效，已委託資訊系統開發商建置KPI評核管理系統，系統範圍包含提供內部各資安設備及中控台資料介接、後端管理平台、指標計算功能、表單追蹤管理功能，已於113年11月26日正式上線，為使評核制度有效量化及數位化，於114年與原紙本作業並行一年後，取代原紙本審查作業。

- 自112年配合友方技術檢測，並逐項改善精進後，114年配合相關政府機關主辦出國計畫，參加各式資安技術訓練課程及演練作業，強化資安事件與異常現象之分析及應變，以培養本公司之資安專業人才，另由資安長率本處高階主管出席相關會議，出國人員共計4人次。

- 配合109年3月27日行政院核定之「智慧電網總體規劃方案」，已辦理智慧電網入侵偵測系統(Intrusion Detection System,IDS)導入，114年完成全數配電調度中心部署IDS。

- 面對當前嚴峻的國際資安威脅、國家安全需求及猖獗的網路攻擊背景，因應能源產業的數位化發展、資訊安全規劃、智慧電網IT維運系統建設等工作，資安防禦迫切需要具備公正性與國際經驗的合作夥伴。於114年1月完成辦理導入「Gartner專業服務及科研資料庫」提供本公司資安長及相關單位主管處理數百項決策與規劃推動。

- 依資通安全責任等級分級辦法規定辦理C級單位資安稽核，公司級資安稽核IT/OT場域，地點包含台灣及離島地區，於114年度資安稽核20場次。透過資安稽核方式檢核各單位資通安全防護工作之完整性及有效性，持續落實精進受稽單位之資安防護水準。

- 為提升公司對外服務系統網站資通安全，114年度持續辦理白帽駭客漏洞懸賞獎勵活動，114年12月12日舉辦座談會及頒獎典禮，另為強化企業內部系統資通安全，辦理各單位自提核心資通系統之滲透測試作業，已於114年8月完成初次滲透測試，並將測試報告提交各單位，供其依報告內容進行修補作業。各單位完成修補後，於114年10月完成辦理複測，以確認修補成效並確保系統安全。

- 114年度辦理現有資通安全監控中心(Security Operation Center, SOC)維護，將重要資訊設備包括防火牆、入侵偵測系統(IDS/IPS)、重要伺服器(例如AD)、工業控制系統(ICS)、「新一代先進區域調度中心電能管理系統(ADCC EMS)」所產生的事件記錄，以系統化的方式進行收集、儲存，使用人工智慧自動化場域關聯性分析及事件通報，整合資產管理、組態管理、弱點管理與外部威脅情資，利用機器學習模型識別已知與未知的潛在威脅，並依本公司「資通安全監控中心管理規範」進行防護管理。

- 依據資通安全管理法之資產盤點與風險評估應辦事項，落實結合資訊資產管理與弱點管理，配合辦理資通安全弱點通報系統(Vulnerability Analysis and Notice System，簡稱VANS)定期上傳通報並提報相關改善作業。已於114年8月完成端點防護及VANS資產盤點軟體更新，可隨時盤點端點主機軟硬體資訊，完整檢視主機現況，檢查端點主機是否已更新最新安全性修補及軟體版本，並符合資通安全管理法應辦導入VANS系統事項規定。

- 建置低壓AMI資料分析平台

AMI資料整合平台擴充案已於114年7月決標，預計116年1月完工，上述平台將作為業務處數據中台，並提供戰情儀表板及各式視覺化分析圖表供各級主管隨時查閱重要業務資訊。另確保數據的一致性、可靠性與完整性，避免資料庫資源的重複投資，節省維護及人力成本，並支援業務處各系統各項數據整合及分析應用。

- 精進再生能源推估監視系統(GEMS)

增加考量太陽光電災損統計，掌握全系統太陽光電即時發電資訊，精進再生能源併網靈活調度，並依據資安需求及資料量增加，更新GEMS硬體設備及資料庫。

(五)精進用戶服務：

- 受理文件電子化

111年於本公司台中區營業處導入營業櫃檯無紙化系統，以電子表單取代紙本作業，藉此減少資源浪費，樹立綠色環保企業形象，且數位資料儲存方式除節省倉儲成本並提升案件受理效能，亦更加有效保護資料安全，另配合公司系統整併及資料集中規劃，無紙化功能已納入既有新營業櫃檯作業電腦化受理系統(NCPS)功能優化案執行，將於116年以前逐步推廣至24個區處，114年無紙化申辦案件數達12,442件。

- 提供多元化用電申請管道

民眾除可以透過臨櫃、電話或郵遞方式申辦相關用電申請外，本公司已開放網路申辦服務，民眾可利用「自然人憑證」及「工商憑證」等電子簽章方式申辦，近年本公司再推出「台灣電力」APP，民眾可透過行動裝置隨時申辦多項業務。另本公司官網已提供各項申辦項目表格及範例參考，供民眾自行下載運用，114年全年受理用戶申辦件數2,613,382件。

- 水電麻吉貼心聯合服務

持續推動「水電麻吉貼心聯合服務」，提升便民服務及公司形象，114年代收跨機關案件共6,636件。

- 台灣電力APP創新加值服務

為提供用戶不受地點及時間限制的便捷服務管道，「台灣電力」APP功能包含用電申請、帳務服務、案件管理、停電報修、智慧電表(AMI)服務應用及服務據點查詢等，並開放超過代收截止日至終止契約前之電費可使用APP繳費，取代以往用戶需親臨本公司櫃檯繳費舟車往返之辛勞，另亦開創APP繳納申請用電的線路設置費與搬家結算電費，縮短案件辦理時程，方便用戶輕鬆享有無時差的服務，114年用戶線上申辦件數共164,761件。

- 網路查詢申請用電進度

為方便用戶瞭解申辦用電進度，本公司網站提供用戶線上即時查詢申請案件處理情形，隨時提供最新供電訊息，以充分落實供電資訊透明化，114年全年用戶使用線上查詢次數達1,121,311次。

- 推廣電子帳單服務

逐步規劃減少紙本電費帳單之印製，持續推廣電子帳單且另提供電子帳單服務系統網站，供用戶即時查詢電費及繳費狀態等，截至114年底止電子帳單服務系統不印寄紙本用戶數共188.9萬戶。另紙本帳單提供合併寄送服務，由系統自動合併封裝，以減少紙張消耗及郵遞等碳足跡，截至114年底止，減少信封數量約3,697,949封，節省郵資費用約29,583,592元，平均每月節省郵資費用約2,465,299元。

- 強化用戶服務

為便利用戶繳費，減少臨櫃等候繳費時間，本公司提供行動支付繳費管道，供用戶24小時隨時輕鬆繳納電費，114年度全年共計11,771,815筆電費透過行動支付繳付。另提供專屬匯款帳號供高壓用戶及中央機關經財政部國庫署統一撥付者繳費，並由系統自動銷檔產製繳費憑證，提供用戶更優質的繳費服務。

- 客服中心服務

設置北部及中部客服中心，提供24小時全年無休服務，用戶撥打1911專線即可由客服中心提供服務，服務項目包括電費及業務查詢、受理用電申請及供電線路設備報修及用戶意見反映等。

114年北部及中部客服中心服務實績

| 項 目 | 北部客服中心 | 中部客服中心 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20秒內專人接聽服務 水準 (目標值≧85％) | 96.07％ | 96.54％ | 96.22％ |

- 企業用戶專人服務措施

為聚焦企業用戶滿足其多元需求，本公司透過專業團隊提供各項優質服務，與用戶建立直接溝通管道、維持良好互動機制，以獲取其認同與信任，藉以提升顧客滿意度，強化顧客關係管理。

114年企業用戶專人拜訪實績

| 項 目 | 專人用戶服務平均滿意度(目標值≧85％) |
| --- | --- |
| 實 績 | 98.86％ |

- 高壓用戶服務入口網站增進用戶自主電能管理

配合高壓以上用戶AMI布建完成，提供視覺化分析圖表等多項加值服務，並持續配合用戶需求及資通訊、分析技術進步精進網站功能。截至114年底止，網站之註冊戶數已占全部高壓以上用戶90％，且合計契約容量占整體契約容量97.7％。

- 研訂多元電價方案

為解決現行電價非夏月離峰時間不連續(0～6時、11～14時)，於112年11月增訂「批次生產時間電價」，將離峰用電時間拉長為18小時，113年10月電價調整後，尖離峰價差約9元，是目前時間電價中價差最大的方案，可鼓勵用戶善用離峰用電，並增進尖峰用電管理，截至114年底止，選用批次生產時間電價用戶計676戶，各時段契容加總為86.9萬瓩。

- 精進需量反應方案

114年需量反應負載管理措施申請抑低容量以280萬瓩為推動目標(包含需量競價措施100萬瓩)，除運用大數據分析篩選潛力用戶優先推廣精準行銷外，在同仁積極推動下，實際申請抑低容量366萬瓩，已達成推廣目標。114年夜尖峰最高移轉量為7月的135萬瓩，對於穩定供電有一定貢獻。

- 多元宣傳推廣節約用電

為提升用戶節電意識、誘使用戶改變用電行為及建立節電氛圍，本公司持續辦理宣導作業及創新節電活動，分述如下：

- 每年針對一般用戶舉辦各項節約用電宣導會及空調節約用電宣導，114年辦理用戶節約用電宣導會1,343場，宣導空調節約用電2,433戶；針對工商業用戶辦理高壓用戶用電及空調運用技術研討會合計3場。

- 114年舉辦節電系列活動

- 節電來作客

本活動執行期間為11月1日至11月2日，於屏東六堆客家文化園區舉行，與「六堆秋收祭」合作，融入客家及農村元素，透過多元趣味節電關卡及充滿在地氛圍的裝置藝術，讓民眾在參與互動的同時吸收節電知識，活動參與人數約1萬人次。

- 聖誕節節電

本活動執行時間為12月20日至12月21日，於臺南海安觀光商圈舉行，與「糖果森林海安聖誕日」合作，以「聖誕節電列車」為概念設計遊戲關卡，並透過闖關完成節電旅程，讓民眾開心玩樂的同時學習豐富實用的節電知識，活動參與人數約1.5萬人次。

- 校園節電宣導推廣活動

- 為增加與學童面對面接觸的機會，讓節電理念深入校園，持續辦理「校園節電推廣活動」，以國小中年級學童為主要推廣對象，推出兒童舞台劇「向日葵的約定」、相聲「節電作伙來」、桌遊「節電快手」及電子繪本「電寶的節電冒險」等多元化教案，透過趣味性與互動性高的活動形式，期望能讓更多孩童輕鬆學習節電相關知識，使節能教育得以向下扎根。

- 114年度校園節電推廣活動將於115年4月底完成共計120場宣導場次。

- 推動節能服務

各區營業處成立「節電服務團」，結合本公司各區營業處業務及電務部門同仁組成專責小組，114年主動訪視高壓用戶4,165戶，並盤點整年度預估節電潛力總度數為11,650萬度；利用專業儀器量測主要耗能設備效率，提供用戶客製化的節電改善報告，其中包含配合經濟部「深度節能推動計畫」，協助針對跨部會及公營事業辦理先期節能診斷作業，執行節能診斷案件數共307件。

- 與民間企業合作推動能源管理系統

截至114年底已與聯齊公司簽署「應用Route B能源管理推廣計畫」、奇異果新能源公司簽署「i-Manager智慧能源管理系統」、慧景科技簽署「能源管理服務」、樺康智雲簽署「EMSWatch智慧能源管理平台」、中華電信企業客戶分公司簽署「中華電信智慧電網結合住商能源管理場域實證」、思納捷科技簽署「推廣 Route B智慧能源管理」及新北市政府環境保護局簽署「新北節能E管家能源管理服務」等合作計畫，開放業者運用智慧電表(AMI)之用戶端通訊模組(Route B)取得即時用電數據功能，結合用戶端自建能源管理系統(xEMS)，推動低壓用戶能源管理服務，並於台電官網揭露參與合作業者資訊，以供用戶查詢，俾促進用戶端能源管理普及。

- 精進停限電措施及做法

為應電源不足時期確保供電系統安全，以及保障用戶用電權益與公平性，相關精進停限電措施及作法如下：

- 精進分區輪流停電機制，全面檢視饋線執行原則及停電組別，檢討各組輪停頻率並確保區域間負載平衡與執行分區輪停之公平性，考量區域間負載平衡及執行緊急分區輪停之公平性，對於分區輪流停電順序，由A組至F組六組饋線，依AB、CD、EF兩組為一單位輪流實施。

本公司每年辦理供電饋線檢討，目的在重新統整全國各饋線資料、檢討組別分布及確認重要設施用戶，114年度饋線檢討已於3月21日完成。

- 落實輪停在地通知機制，強化各地區處與地方政府、媒體、村里長之聯繫，本公司已於114年10月27日函告各區營業處辦理局部地區停電模擬演練，以模擬執行計畫性停電時各區營業處在地通知機制，強化聯繫當地縣(市)政府、交通大隊、交通管制工程處、新聞媒體等，各區營業處皆已演練完畢。

- 持續檢視重要民生設施及人命安全維生系統之供電饋線

檢視並調整重要民生設施不納入輪流停電組別機制，本公司除每年度檢討外，亦請各區處於異動時依規定確實填報。